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REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL MAGDALENA

CORPAMAG

PLAN DE ACCIÓN 2007 – 2011
1. PRESENTACIÓN

En cumplimiento de la Ley 1263 de 2008 y el decreto 2350 de 2009, que reglamente la transición de los Planes de Acción, la Corporación Autónoma Regional del Magdalena – CORPAMAG, presenta el Plan de Acción 2007 – 2011,  enmarcado  en el Decreto 1200 de 2004 y en la “Guía para la Formulación y el seguimiento de los Planes de Acción Trienal – PAT de las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible”, (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, enero del 2007), en los Planes de Desarrollo nacionales, departamentales y municipales y en el Plan de Gestión Ambiental Regional PGAR, 2002 – 2012 de la Corporación.

En este documento se sintetiza la acción institucional desarrollada a partir de los programas y proyectos definidos en el Plan de Acción Trienal 2007-2009, así como las acciones a ejecutar durante las vigencias 2010 y 2011.

El objetivo del presente documento es planificar la acción institucional a desarrollar durante las vigencias 2010 y 2011, fortaleciendo y dando continuidad las prioridades programáticas definidas en el Plan de Acción Trienal 2007-2009, manteniendo los derroteros estratégicos definidos en el Plan de Gestión Ambiental Regional 2002-2012, promoviendo la coordinación y articulación interinstitucional como mecanismos para la acción ambiental integral.

La gestión de recursos financieros para el desarrollo de nuevos proyectos estratégicos y desafíos ambientales de nuestro departamento será una premisa para la dirección y la gestión 2010-2011, esperando concluir las iniciativas emprendidas durante el trienio 2007-2009, como fueron el Componente Ambiental del Plan Departamental del Agua, los rellenos regionales y los proyectos de mitigación de los riesgos de origen natural en el Distrito de Santa Marta. 

El ajuste del Plan de Acción 2007-2011, se desarrolló tomando como referentes los nueve programas en ejecución, validando las acciones ejecutadas durante el trienio 2007-2009, complementándolas con nuevas demandas surgidas a partir de siete talleres de concertación llevados a cabo en los cinco ecosistemas del departamento y en los cuales asistieron más de 300 personas que representaron a líderes, pescadores, campesinos, docentes, estudiantes, fuerza pública y dirigencia política y empresarial del departamento.

Reconociendo las limitaciones de recursos propios y los compromisos ya adquiridos, proponemos concentrar la acción 2010-2011 con la atención a las prioridades demandadas como son los programas de Control, Seguimiento y Monitoreo de los Recursos Naturales Renovables, Bienes y Servicios Amigables con el Medio Ambiente y Educación Ambiental.  

Creemos como institución comprometida con la administración eficiente de los recursos naturales renovables, y promotor del desarrollo sostenible contribuir con éste a partir de la sensibilización y formación ambiental de nuestras comunidades, el compromiso ambiental y social de los sectores económicos y la promoción de alternativas limpias que contribuyan al mejoramiento económico, social y ambiental del departamento.

En esta introducción expresamos nuestro curso de acción para las vigencias 2010-2011, consignando en este instrumento planificación las iniciativas surgidas y las acciones que serán materia de gestión a realizar una adecuada ejecución, evaluación y seguimiento del Plan de Acción 2007-2011.


2. MARCO GENERAL

2.1. MARCO NORMATIVO

El presente Plan de Acción se regirá, para todos sus efectos legales, bajo el siguiente marco normativo:

2.1.1. Norma Aspectos Relevantes

· Ley 99 de 1993 Crea el Sistema Nacional Ambiental SINA, con el Ministerio del Medio Ambiente como ente rector. Funciones de entidades del SINA.

· Decreto 1865 de 1994 Armonía con planificación de Departamentos, Distritos y Municipios

· Decreto 1200 de abril 2004 Planificación Ambiental (PAT y PGAR): Definición, Principios, Instrumentos de planificación ambiental de CAR (PGAR, PAT,) parámetros para la formulación de los PAT, reportes, evaluación y seguimiento.

· Decreto 330 de 2007 Procedimiento y condiciones para la realización de Audiencias Públicas de aprobación y seguimiento de PAT.

· Decreto 2011 de 2006 Elección de Director General de las CAR y condicionamiento para la modificación de los PAT.

· Resolución 643 de 2004 Establece los Indicadores Mínimos de Gestión, Ambientales y de Desarrollo Sostenible, y la responsabilidad de su medición.
· Resolución 964 de 2007, Por la cual se modifica la Resolución número 643 del 02 de junio de 2004 y se regula el artículo  12 del decreto 1200 de 20 de abril de 2004
· Ley 1263 de 2008, Homologa los periodos de los directores de las CAR con los periodos de Alcaldes y Gobernadores.
· Decreto 2350 de 2009, reglamenta la transición de los Planes de Acción.

2.1.2. Otra Normatividad De Importancia

· Ley 2da de 1959 Establece las Zonas de Reserva Forestal de la Nación. 
· Decreto Ley 1455 1972 Sobre la destinación de recursos municipales para reforestación

· Decreto Ley 2811 de 1974 Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Medio Ambiente.

· Decreto 1541 de 1978 Reglamenta los usos del agua.

· Decreto 1594 de 1984 Vertimientos de aguas residuales

· Decreto 1600 de 1994 Reglamenta parcialmente el Sistema Nacional Ambiental (SINA), asigna al IDEAM funciones de recolección y manejo de información.

· Ley 1151 de 2007 por la cual se expide el plan nacional de desarrollo 2006-2010 Ley Orgánica del Plan de Desarrollo

· Ley 154 de 1994 Mecanismos de participación ciudadana

· Ley 165 de 1994 Aprueba el “Convenio sobre la Diversidad Biológica”

· Ley 139 de 1995 Crea el certificado de incentivo forestal CIF

· Decreto 948 de 1995 Emisiones atmosféricas y calidad del aire

· Decreto 979 de 2006 Por el cual se modifican los artículos 7,10, 93, 94 y 108 del Decreto 948 de 1995." Sobre calidad de aire.

· Decreto 244 de 2006 Por el cual se crea y reglamenta la Comisión Técnica Nacional Intersectorial para la Prevención y el Control de la Contaminación del Aire, Conaire.

· Ley 373 de 1997 Programa de ahorro y uso eficiente del agua

· Ley 388 de 1997 Competencias para ordenamiento territorial municipal

· Ley 1021 de 2006 Ley Forestal -

· Ley 1083 de 2006 Establece algunas disposiciones en el marco de niveles de prevención, alerta o emergencias ambientales, por parte de las autoridades ambientales

· Decreto 475 de 1998 Abastecimiento de agua potable

· Decreto 1729 de 2002 Ordenamiento y manejo de cuencas hidrográficas

· Decreto 1604 de 2002. Comisiones conjuntas para Cuencas compartidas

· Decreto 1713 de 2002 Prestación del servicio público de aseo, gestión integral de residuo sólidos.

· Ley 981 de 2006, Por la cual se establece la Sobretasa Ambiental sobre los peajes de las vías próximas o situadas en Aéreas de Conservación y Protección Municipal, sitios Ramsar o Humedales de Importancia Internacional definidos en la Ley 357 de 1997 y Reservas de Biosfera y Zonas de Amortiguación.
· Decreto 3200 de 2008 de MAVDT, por el cual se dictan normas sobre los planes departamentales para el manejo empresarial de los servicios de agua y saneamiento y se dictan otras disposiciones. 
2.1.3. Norma Aspectos Relevantes

· Decreto 1220 de 2005 Reglamenta las licencias ambientales

· Decretos 3100 de 2003 Tasas retributivas por vertimientos líquidos

· Decreto 216 de 2003 Objetivos y nueva estructura orgánica del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial

· Decreto 3440 de 2004 Aclara aspectos del decreto 3100 de 2003

· Decreto 155 de 2004 Tasas por uso del agua

· Resolución 601 de 2006 Se establece la norma de calidad del aire o nivel de inmisión, para todo el territorio nacional en condiciones de referencia.

· Resolución 340 de 2005 Conforma grupos y áreas de trabajo en el MAVDT.

· Resolución 2120 de 2006 y Resolución 902 de 2006, Prohíbe y controla la importación de las sustancias agotadoras de la capa de ozono listadas en los Grupos II y III del Anexo C del Protocolo de Montreal, y se establecen medidas para controlar las importaciones de las sustancias agotadoras de la capa de ozono listadas en el Grupo I del Anexo C del Protocolo de Montreal. 
· Circular 052 de 2009 de MAVDT y MPS, para mayor control de los residuos hospitalarios.

·  Decreto 1669 de 2002, modifica al decreto 2676 de 2000 sobre residuos hospitalarios.
2.1.4. Referentes Estratégicos
·  Metas del Milenio

· Visión Colombia 2019
2.2. POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS AMBIENTALES

El Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 en su capítulo V, desarrolla el componente ambiental denominándolo “Gestión Ambiental y del Riesgo que Promueva el Desarrollo Sostenible” y en él plantea la mayoría de las prioridades ambientales o políticas de gobierno del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, este ítem, Políticas y Estrategias Ambientales, aborda una auto - evaluación de CORPAMAG frente al grado de gestión adelantada por la institución en cada uno de los ejes estructurantes del Plan de Desarrollo,  asumiéndolos como procesos en desarrollo en el marco de la realidad del departamento del Magdalena.

Los ejes estructurantes del Plan de Desarrollo se sintetizan a continuación:

· Gestión Integral del Territorio

· Gestión Integrada del Recurso Hídrico

· Conservación y Uso de la Biodiversidad

· Procesos Productivos

· Prevención y Control de la degradación ambiental

· Fortalecimiento del SINA para la gobernabilidad ambiental

2.2.1. Gestión Integral del territorio

La gestión integral del territorio, ante todo contribuye a garantizar la funcionalidad y sostenibilidad de los sistemas naturales que soportan el crecimiento poblacional y los procesos sociales y económicos que este conlleva, y tiene como objetivo principal la  promoción, el apoyo y el fortalecimiento de procesos de desarrollo regional amparados en políticas de uso y ocupación del territorio acordes con las características propias de cada territorio, con su biodiversidad, su población, su cultura y su potencial de desarrollo, lo cual marcará un importante avance hacia el desarrollo sostenible.  A continuación se describen los avances que al respecto presenta el departamento del Magdalena.
2.2.1.1. Incorporación de los determinantes ambientales y culturales en las decisiones de uso y ocupación del territorio

Conforme a la orientación del Plan de Gestión Ambiental Regional del Magdalena, (PGAR) la planificación y gestión ambiental del departamento se ha venido realizando en función de los ecosistemas o unidades fisiográficas en las cuales se ha subdividido su territorio para tal efecto; estrategia que ha permitido definir e incorporar determinantes ambientales y culturales en los procesos de planificación y gestión del desarrollo territorial, como se señala a continuación: 

-
El Plan de Manejo de los Humedales del Sur
.  Ecosistema de humedales que hace parte de la “Depresión Momposina”, con un área de espejos de agua de aproximadamente 1.346,8  Km2, equivalente al 5.78% del área total del departamento, donde se localizan los municipios de El Banco, Guamal, Santa Ana, Pijiño del Carmen, Santa Bárbara de Pinto, San Sebastián y Plato.  Durante el Trienio 2000-2003, se concluyó dicho Plan, y se han implementado acciones de recuperación y repoblamiento de humedales principalmente en los municipios de Plato, Santa Ana, San Zenón y Guamal.
-
El Plan de Manejo de la Ciénaga Grande de Santa Marta.  Complejo lagunar incluido dentro de las categorías de Reserva de la Biosfera y Humedal RAMSAR, localizado en el norte del departamento, con un área aproximada de 4.500 km2 en donde tienen jurisdicción los municipios de Ciénaga, Pueblo Viejo, Sitio Nuevo, Remolino, Salamina, El Piñón, Pivijay, Cerro de San Antonio, El Reten, Aracataca, Zona Bananera y Fundación.

-
El Plan de Desarrollo Sostenible de la Sierra Nevada de Santa Marta, en cumplimiento del artículo 111 de la Ley 1151 de 2006, el cual es coordinado por el Consejo Ambiental Regional
 a través su Secretaría Técnica.  Para la formulación de este Plan se suscribieron convenios con las Corporaciones de los departamentos de La Guajira y del Cesar, así como con la FUNDACION PROSIERRA y el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Igualmente se ha avanzado en la definición de lineamientos y criterios para abordar la ordenación considerando la Visión ancestral indígena. 

-
El Plan de Manejo de Bosques Naturales y Apoyo a la Producción Sostenible con Cultivos de Cacao y Café,  con la vinculación del Programa Colombia Forestal y apoyo de la ONU, en el marco del programa Familias Guardabosques. 
Igualmente se definieron áreas de conservación y protección así como también las de usos agropecuario, forestal y minero en el departamento, con la primera generación de planes de ordenamiento territorial municipales en 29 de los 30
 municipios.  De igual forma, se han adelantado procesos interinstitucionales estratégicos regionales  como Visión Magdalena 2010 y Visión para el Desarrollo Sostenible de la Región Caribe Nororiental (Departamentos del Magdalena, Guajira y Cesar) donde se han contemplado determinantes ambientales para el desarrollo regional. 

2.2.1.2. Manejo del riesgo de origen natural y antrópico en los procesos de 
ordenamiento. 

El 74.4% del territorio del departamento del Magdalena, o sea 17.160 Km2 de los 23.076 Km2 que constituyen su área total, es seco, con tendencia a la desertificación; de donde un 22% de ese territorio presenta condiciones de desertificación muy alta.  Situación, que al conjugarse con los períodos de sequía, entre los meses enero-marzo y junio-agosto, genera una alta propensión a los incendios forestales, especialmente en las partes media y baja de Sierra Nevada de Santa Marta, principalmente las cuencas de los ríos Piedras, Manzanares, Gaira, Córdoba, Toribio, Aracataca, Fundación, Frío. De igual manera se presentan quemas en áreas suburbanas y urbanas de los municipios de Plato, San Sebastián, Ariguaní, Ciénaga y en las áreas del pie de monte de la Sierra Nevada, en el Distrito de Santa Marta.  De acuerdo con datos suministrados por las comunidades las quemas anuales se extienden a unas 150 hectáreas/año aproximadamente correspondientes al año 2008. 

De otro lado, en los períodos de alta pluviosidad comprendidos entre los meses abril-mayo y octubre-noviembre, representan fenómenos repetitivos de inundación principalmente en las áreas urbanas de 20 municipios y el distrito de Santa Marta en del departamento del Magdalena. Para el caso del Distrito de Santa Marta, al menos unas 5.000 viviendas están asentadas en áreas de riesgo por inundación principalmente en las rondas de los ríos Manzanares, Gaira y la quebrada Tamacá y Bureche. Igualmente la zona nororiental del Distrito es afectada por inundaciones producto del escurrimiento de las aguas de escorrentía procedentes de los cerros tutelares localizados en esta zona afectando directamente a unas 85.000 personas aproximadamente. De otro lado se presentan áreas críticas de riesgo por inundación en las zonas urbanas, en los municipios de Sitio Nuevo, Remolino, El Piñón, Salamina, Pivijay, Concordia, Fundación, Aracataca, Algarrobo, Plato, Santa Bárbara de Pinto, Guamal, San Zenón, Pijiño del Carmen, Remolino, Cerro de San Antonio y la Aguja en el municipio de Ciénaga.

Para el manejo del riesgo generado por estas situaciones, la Corporación ha diseñado los siguientes mecanismos que le permiten incidir en los procesos de planificación y aportar elementos que incluyan las restricciones ambientales y los riesgos al momento de definir los usos del suelo.
-
En el año 2000 se formuló y presentó al Ministerio de Ambiente el Plan de Prevención y  Control de Incendios Forestales del Departamento del Magdalena, que a la fecha ha permitido realizar convenios con el cuerpo de bomberos de Santa Marta para realizar labores de control de incendios en el Distrito de Santa Marta.  La gestión institucional realizada en el marco de este Plan en el resto de municipios del departamento se viene trabajando en la identificación y capacitación a los bomberos voluntarios en lo que tiene que ver con incendios forestales. 

-
Durante el Trienio 2007-2009, se desarrollaron acciones pilotos para la prevención a través de la incorporación del tema de riesgo en los Planes de ordenamiento de los municipios de Ciénaga y Santa Ana. Esta iniciativa se logro a partir de la cofinanciación por parte del Fondo de Compensación Ambiental.

-
En cuanto a las acciones de control de inundaciones se apoyo a la oficina de atención y prevención de desastres del departamento en la identificación de sitios críticos del departamento y la formulación del Plan de Prevención del departamento.

-
Igualmente en el trienio 2007-2009 se lograron acciones de atención al riesgo a partir de la ejecución de proyectos de canalización, dragado y muros en gavión en la Quebrada Bureche y los ríos Gaira y Manzanares en el Distrito de Santa Marta, con lo cual mitigamos el riesgo por inundación a unas 40.000 personas.

-
Con el propósito de mitigar problemas ambientales generados como efecto del cambio climático en el año 2007 se asignaron recursos financieros al estudio de identificación de la problemática generada por erosión costera en la franja comprendida entre Bocas de Ceniza municipio de Sitio Nuevo y Punta Betín en el Distrito de Santa Marta. Este estudio nos permitirá gestionar para la vigencia 2010 recursos para las obras requeridas las cuales tienen un costo aproximado de 16.000 millones de pesos. 

-
en el año 2008, se concluyeron acciones para mitigar problemas asociados al riesgo por inundación en los municipios de Aracataca, Ariguaní, Santa Barbará de Pinto, Plato y Sata Ana.

-
Desde el año 2008, se desarrollo un trabajo con la Universidad del Magdalena que busca el desarrollo de un “Plan de Acción Nacional de Lucha Contra la Desertificación y Sequía-PAN”, donde se identifico los valles y colinas de Ariguaní como el área piloto.
Los riesgo de origen antrópico son generados principalmente por las quemas realizadas por las comunidades rurales como formas “tradicionales” previas a la siembra de cultivos de ciclo vegetativo corto. Estas quemas no controladas son la causa de al menos el 60% de incendios producidos en el departamento del Magdalena. Como estrategia para controlar estas prácticas la Corporación viene desarrollando programas de capacitación de buenas prácticas agrícolas dirigidos a algunas organizaciones campesinas en el Distrito de Santa Marta y los municipios de Ciénaga, Zona Bananera, Aracataca, Fundación, Ariguaní, Plato, Santa Bárbara de Pinto, San Sebastián, Guamal y Santa Ana. Estas acciones se desarrollan para la Sierra Nevada de Santa Marta en convenios con la Fundación Prosierra Nevada de Santa Marta.

. Los otros riesgos de origen antrópico están relacionados con el mal uso a los suelos principalmente en lo referente a los asentamientos subnormales localizados en las áreas de riesgos como son: rondas hídricas en las cuencas hidrográficas, ciénagas del departamento y zonas con altas pendientes principalmente en las cabeceras urbanas del Distrito de Santa Marta y los municipios de ribereños del departamento. Esta problemática requiere acciones estratégicas interinstitucionales dirigidas principalmente al ajuste y control de los instrumentos de planificación como Planes de Ordenamiento Territorial, Planes de Desarrollo Municipal y los reglamentos de usos de suelo y perímetro urbano lo cual será una gestión en el ajuste del Plan de Acción.  Como respuesta institucional a esta problemática, igualmente se ha venido desarrollando acciones de sensibilización, educación y capacitación en veredas localizadas en área de influencia de las cuencas de los ríos Piedras, Frío, Sevilla, Manzanares y Aracataca y en los municipios de Ariguaní, Plato, Santa Bárbara de Pinto, San Sebastián, Guamal y Santa Ana.

De igual manera la ocupación de suelos susceptibles a amenazas y riesgos por inundación o remoción en masa es otro de los problemas generados principalmente en las áreas urbanas de los municipios de departamento y del Distrito de Santa Marta. De acuerdo con datos del Plan de Ordenamiento del Distrito de Santa Marta 2000-2009, al menos unas  10.000 familias están localizadas en zonas de riesgos principalmente en los cerros urbanos y en la ronda de los ríos Manzanares, Gaira, quebrada Tamacá y quebradas menores. 
En el Trienio 2004-2006 la Corporación realizó inversiones cercanas a los $700 millones de pesos a fin de mitigar estos problemas en el Distrito de Santa Marta. Igualmente en las áreas urbanas de los municipios de Aracataca, Fundación y Santa Ana se hicieron inversiones cercanas a los $ 800 millones de pesos con el propósito de mitigar los problemas de riesgos.  Con la finalidad de desarrollar una serie de medidas preventivas se realizó conjuntamente con la oficina de atención y prevención de desastres del departamento, un diagnostico de la situación de riesgo desde el municipio de El Banco hasta el municipio de Sitio Nuevo, en donde se identificaron los sitios críticos. En el Trienio 2007-2009 se apoyaron acciones de protección que contribuyan a reducir y mitigar los riesgos por inundación en las poblaciones vulnerables a esta problemática, por montos aproximados de $ 15.000 millones superando en mas de un 500%.
Como parte de las acciones interinstitucionales a emprender durante el periodo 2010-2011, apoyar en la revisión y ajustes de los Planes de Ordenamiento Territorial de los municipios, herramienta ésta a través del cuál se priorizará el tema de amenaza y riesgo originado por la ocupación de rondas y cuerpos de agua que vienen generando problemas ambientales de gran impacto negativo. 

2.2.2. Gestión Integrada Del Recurso Hídrico  

La red hídrica superficial del departamento del Magdalena la constituyen principalmente 16 cuencas hidrográficas, de las 35 que nacen en la Sierra Nevada de Santa Marta, y un gran numero de cuerpos cenagosos (cuadro 1).  En la vertiente norte desembocan en el Mar Caribe, los ríos  Córdoba, Toribio, Gaira, Manzanares, Piedras, Mendihuaca, Guachaca, Buritaca, Don Diego y Palomino.  En la vertiente sur oriental, se encuentra el rió Ariguaní y en la occidental y tributando sus aguas a la Cienaga Grande de Santa Marta, los ríos Fundación, Aracataca, Tucurinca, Sevilla y Frío.  En el caso de las cuencas de los ríos Palomino y Ariguaní son de jurisdicción compartida, por servir de linderos con los municipios de La Guajira y Cesar respectivamente. 

Cuadro 1.  Cuencas Hidrográficas SNSM y humedales
	1
	Río Aracataca
	
	16
	Río Tucurinca

	2
	Río Ariguaní
	
	17
	Arroyo Chimicuica

	3
	Río Buritaca
	
	18
	Caños Pájaro y San Joaquín

	4
	Río Córdoba
	
	19
	Ciénaga Cerro de San Antonio

	5
	Río Don Diego
	
	20
	Ciénaga Chilloa

	6
	Río Frío
	
	21
	Ciénaga Zapatosa

	7
	Río Fundación
	
	22
	Ciénaga Zapayán

	8
	Río Gaira
	
	23
	Ciénaga Zarate

	9
	Río Guachaca
	
	24
	Complejo Lagunar

	10
	Río Manzanares
	
	25
	Quebradas El Doctor, El Ébano y Otras

	11
	Río Mendiguaca
	
	26
	Quebrada Caimán

	12
	Río Palomino
	
	27
	Quebrada Cerro San Fernando

	13
	Río Piedras
	
	28
	Quebrada Culebra

	14
	Río Sevilla
	
	29
	Quebradas del Parque Tayrona

	15
	Río Toribio
	
	30
	Quebradas La Aguja y Mateo


Desde 1991 se viene trabajando en la planificación de las cuencas del departamento, estableciendo directrices tendientes a su ordenamiento y manejo.  Es así, como se ha avanzado en la revisión de los planes de ordenamiento y manejo de las cuencas de los ríos Aracataca, Córdoba y Manzanares.  Se iniciaron a partir del 2007 las formulaciones los POMCAS de Río Frío y río Piedras considerando los contenidos definidos en el decreto 1729 de 2002.
Como parte de la implementación del Componente Ambiental del Plan Departamental de Agua, se logro en el año 2009 la financiación para la culminación de los POMCAS de los ríos Frio y Piedras, así como la formulación de los POMCAS de los ríos Manzanares, Gaira, Córdoba, Tucurinca, Aracataca, Fundación y Ariguaní. A través de este Plan se logro igualmente la financiación de los Planes de Manejo de los humedales, Caño Schiller, y las ciénagas de Buena Vista, Cerro de San Antonio y Zapayán. Así mismo, se continúo en el Trienio 2007-2009 con los proyectos de saneamiento de resguardos indígenas en las cuencas de los ríos Aracataca y Tucurinca, sumándose al saneamiento realizado en la cuenca del río Guachaca.  Igualmente se hizo saneamiento en el resguardo indígena Chimila, localizado en el municipio de San Ángel.

Además de los procesos de ordenamiento emprendidos, se ha logrado el establecimiento de 685 nuevas hectáreas de reforestación protectora – productora en las cuencas de los ríos Don Diego, Córdoba, Aracataca, Fundación, Ariguaní, Gaira, Piedras y Manzanares; así como la reforestación de 40 Ha de manglar en el sector de Sevillano municipio de Ciénaga.  Es de destacar que ningún municipio ha cumplido con la aplicación del artículo 111 de la Ley 99 de 1993 en la compra de predios para asegurar las zonas de abastecimiento de sus acueductos.  

Del recurso hídrico subterráneo sólo se cuenta con un inventario reciente, donde se destacan los acuíferos de la planicie aluvial Ciénaga – Fundación, el acuífero Manzanares – Gaira en el distrito de Santa Marta, los acuíferos del río Ariguaní y los acuíferos del sur del departamento.  Sólo los acuíferos de la planicie aluvial Ciénaga – Fundación cuentan con estudios de caracterización apropiados para iniciar la formulación del plan de manejo.  Así mismo, se han realizado estudios hidrogeológicos en la Zona Bananera de Santa Marta,  los cuales dieron como resultado, directrices que se han venido aplicando en el proceso de otorgamiento de concesiones de agua a los usuarios de los sectores productivos.

En cuanto a los humedales, el departamento cuenta con 58.657 Ha.  Entre las ciénagas más importantes del departamento figuran Ciénaga Grande, Zapatosa (Compartida con el departamento del Cesar), Chilloa, Cerro de San Antonio, La Tascosa, Zarate – Malibú- Veladero, El Sapo, Paya Afuera, Pijiño; donde se destacan Ciénaga El Sapo, Playa Afuera, Pijiño, Chilloa y Zapatosa por el nivel de degradación ambiental que presentan.
La experiencia más representativa en cuanto a recuperación de humedales la sigue constituyendo la CGSM, que desde el año 1997 - 1998 y 2006-2008 ha logrado una recuperación producto del mantenimiento de los caños Renegado, Aguas Negras, Clarín y Torno, Almendros y Alimentador.  Su recuperación viene dándose a partir del aumento  de  cobertura vegetal (mangle) que ha mostrado una regeneración natural de unas 3.000 nuevas hectáreas, la estabilización en la productividad de los recursos ictiológicos y recuperación de la calidad de las aguas y los suelos, teniendo en cuenta que esta recuperación está sujeta al intercambio hídrico entre las ciénagas y el Río Magdalena.  

Para propiciar el mejoramiento ambiental de estos ecosistemas, la Corporación ha promovido la suscripción de convenios y alianzas de producción más limpia y buenas prácticas en el campo para el control de vertimientos, con el sector bananero, hotelero, cafetero y puertos carboníferos.  El único instrumento económico que se tiene implementado para el  control de la contaminación en las fuentes de agua, es el cobro de tasa retributiva.   El monitoreo ambiental de la calidad del recurso, sólo se realiza en la CGSM, a través de un convenio con el INVEMAR desde 1995 y a partir del año 2006 se financia con recursos de la sobretasa a peajes.

2.2.3. Conservación y  uso de la biodiversidad. 

El Estado reconoce que las múltiples funciones que cumple la biodiversidad
 son indispensables para generar bienestar, crecimiento y desarrollo y, a su vez, éstas dependen del tipo de relación que el hombre establece con la naturaleza. Lo anterior es fundamental para comprender que el manejo de la biodiversidad debe realizarse con criterios ambientales sostenibles, reconociendo su valor estratégico como parte integral del desarrollo del país.  Usar sosteniblemente la biodiversidad, aprovechando las ventajas comparativas que ésta le aporta al país, para convertirlas en ventajas competitivas, requiere el acompañamiento de acciones concretas y un compromiso de la nación reflejado en el presente Plan Nacional de Desarrollo, en generación de acciones que propendan por su conocimiento, conservación, uso y restauración. 

La información que se tienen sobre el conocimiento de la biodiversidad del departamento es de carácter marginal, producto los planes y caracterizaciones ambientales formulados en ecosistemas lagunares y en la elaboración de Planes de Manejo principalmente. En este orden de ideas, se cuenta con información limitada a inventarios de fauna y flora, como el de los humedales Ciénaga Grande de Santa Marta, Zarate y Malibú y de cuencas como Aracataca y Piedras localizadas en la Sierra Nevada de Santa Marta, sin ahondar en el conocimiento de su uso potencial.   Situación que es comprensible, si se tiene en cuenta que el departamento ha carecido de una agenda de investigación sobre el tema y al conocimiento tradicional asociado a este.

El tema de la conservación de la biodiversidad, se viene trabajando desde el año 2004 en una estrategia interinstitucional orientada a la constitución de un Sistema Regional de Áreas Protegidas en el Caribe Colombiano. En el marco de este proceso se lideró un proceso piloto en el Complejo Cenagoso Zarate-Malibú y Veladero en los municipios de Plato y Santa Bárbara de Pinto. Igualmente desde el año 2006 se viene trabajando en suscribió el convenio con Parques y todas las Corporaciones del Caribe cuyo propósito es la Consolidación del Sistema de Áreas Protegidas de la Región Caribe.  Esta iniciativa permitió la conformación de la mesa del SIDAP  del Magdalena, el cual tendrá su Plan de Acción  finales del año 2009.
Para la protección de la biodiversidad, la Corporación formuló el Plan de Ordenamiento del Manglar de la Ciénaga Grande de Santa Marta, el cuál no ha sido viabilizado por el Ministerio del Ambiente, y se han delimitado las áreas de la Reserva Natural Nacional Sierra Nevada de Santa Marta en el departamento del Magdalena. Se construyó un mapa de cobertura vegetal muy general del departamento y en el año 2006 se realizó con el apoyo de Programa Colombia Forestal un Plan de Ordenamiento de Bosque Natural en el área de la cuenca del río Piedras en el distrito de Santa Marta. En el 2008 se dio inicio con la Universidad del Magdalena del Plan Forestal de la Ciénaga Grande de Santa Marta, e igualmente se inicio un proyecto piloto de caracterización de fauna silvestre en vías de extinción.
Durante el año 2005, la Corporación formuló el Plan de Manejo de Biodiversidad, específicamente para el manejo de fauna silvestre. Este Plan contempla acciones de rehabilitación y liberación de especies, educación ambiental, adopción de especies y manejo de zoocriaderos entre otras. 

2.2.4. Procesos Productivos


El Gobierno Nacional ha venido consolidando una estrategia tendiente a mejorar el desempeño de los sectores productivos y del proceso de concertación de la agenda interna para la competitividad y la productividad, en cuyo marco la variable ambiental ha adquirido una nueva connotación, dejando de ser percibida como un costo adicional y convirtiéndose en una oportunidad para crear competitividad y facilitar el acceso a los mercados nacionales e internacionales.

2.2.4.1. Bienes  y servicios amigables con el medio ambiente

La biodiversidad del departamento, representa la mayor posibilidad de desarrollo de las comunidades que dependen directamente de estos recursos, a través del impulso a la extracción de forma sostenible de productos agrícolas, agropecuarios y acuícolas, limpios, ecológicos u orgánicos, cultivados sin químicos o con prácticas de conservación de los suelos y racionalización del recurso agua.

A partir del año 2004, en el marco del Plan Estratégico Nacional de Mercados Verdes, la Corporación viene fomentado alianzas con entidades públicas y privadas para impulsar los bienes y servicios ambientales en el departamento del Magdalena.  Se creó en el año 2005, el Comité Departamental de Mercados Verdes del Depto. del Magdalena, con entidades de apoyo del sector público, como: CORPAMAG, Secretaría de Agricultura, ICA, Cámara de Comercio, CORPOICA, Unidad de Parques y SENA.  Del sector privado, conforman el Comité, el Grupo Daabon, Comité de Cafeteros,  la Corporación Encuentro y FUNDESAGRO. Del sector institucional, se invitó a la Universidad del Magdalena.

En el marco de este proceso, se ha venido contactando a los productores denominados “verdes” localizados en el Departamento del Magdalena, vinculándolos a través de un Banco de Datos, reuniones periódicas, capacitación, y facilidades para la promoción y el comercio de sus productos.  Es así, como en el trienio 2007 – 2009, se participó en diez (10) ferias regionales, en el proyecto regreso del tren amarillo de Macondo, realización de siete (10) plazas de mercado y una (1) rueda de negocios en donde participo el sector educativo, hotelero, cadena de almacenes y comercio en general, participación en FIMA- la feria de productos y servicios de la biodiversidad amigables con el ambiente y BIOEXPO Colombia III versión, evento realizado en Cali donde el objetivo es el de promover procesos productivos sostenibles vinculados al uso y aprovechamiento de los recursos naturales, a los eco-productos industriales y a los servicios ambientales, con un alto potencial en los mercados nacionales e internacionales.  Igualmente, se aprovecharon espacios como ANATO, Megacumbre de alcaldes del departamento, Séptimo encuentro de radio, encuentro mujeres cafeteras, MOBE FENALCO y 52 congreso de ACODAL.

En lo relacionado al apoyo, sensibilización, capacitación y asistencia técnica, se han desarrollado alianzas con el SENA, Gobernación del Magdalena, Comité de Cafeteros, Ministerio de Ambiente y Cámara de Comercio Santa Marta.

Por otra parte, en el departamento del Magdalena existen dos (2) cooperativas certificadas como recicladoras de plásticos en la zona Bananera – RECICLA y Banaplast,  que producen estibas, canastas y postes.  De éstas, existen 12 pequeñas empresas que no están legalizadas.

Se observa igualmente que las Empresas Bananeras y Palmeras a gran escala,  están efectuando procesos de producción más limpia y uso eficiente de agua. 

Así mismo, la Corporación fomentó alianzas para el desarrollo de alternativas productivas con base en el aprovechamiento sostenible de los bienes y servicios ambientales de la diversidad biológica, mediante convenios con APISIERRA, FUNDACIÓN RANCHERÍAS y Comité de Cafeteros. Se ha realizado el ordenamiento agroturístico, como alternativa económica lícita de las comunidades locales (Palmor, San Pedro de la Sierra, San Javier y Siberia), al igual que otros proyectos en la cuenca del río Piedras, a través del acompañamiento técnico – ambiental que CORPAMAG presta al Programa de sustitución de cultivos ilícitos,  Familia Guarda – Bosques,  liderado por la Presidencia de la República y Acción Social.  Este programa, con una cobertura de 800 hectáreas recuperadas mediante la sustitución de cultivos ilícitos, ha reunido 1.300 familias a las cuales se les ha brindado una forma alternativa de generar ingresos.

A la fecha, se viene desarrollando el proyecto eco turístico piloto en las cabañas del rio Buritaca, incluyendo capacitaciones y definición y construcción de un sendero ecológico.

Otras acciones conjuntas, se han adelantado con los sectores productivos, como son, la Producción Más Limpia con agroindustriales (bananeros, palmeros, cafeteros), hoteleros, y puertos carboníferos y la implementación de sistemas modulares de tratamiento de las aguas residuales del lavado del café en 13  fincas de la zona cafetera de la Sierra Nevada de Santa Marta.

2.2.5. Prevención y Control de la Degradación Ambiental

El deterioro de las condiciones ambientales en las áreas urbanas y rurales se traduce en altos costos para la población y para el Estado, en detrimento del desarrollo del país.  Por tanto, se hace necesario fortalecer los instrumentos para prevenir, detener y revertir la degradación ambiental atendiendo de manera directa las principales causas y promoviendo una cultura de la prevención.  En la jurisdicción de CORPAMAG, la mayor fuente de contaminación la constituye la deficitaria infraestructura para el saneamiento básico con que cuentan los municipios del departamento.  
El Departamento del Magdalena cuenta en la actualidad con solo el 23% de cobertura de alcantarillado, siendo ésta la más baja de la Región Caribe, y una de las más bajas del país, tan solo 15 municipios de los 29 no tienen sistema de alcantarillado.  Solo un municipio cuenta con planta de tratamiento de las aguas servidas.  Por otra parte, en la zona rural, la situación es más crítica, teniendo en cuenta, que las coberturas en acueducto y alcantarillado solo el 13.5% de la población cuenta con cobertura de alcantarillado.  
Algunos de los cuerpos de agua más degradados en el departamento, por el incontrolado vertimiento de aguas residuales sin tratamiento previo son: ciénaga de Palomeque, ciénaga Inasika, Rio Cesar, Brazo de Mompox, Ciénaga de Papelillo, Ciénaga de Pijiño, entre otras.

La situación anterior se hace más crítica si se considera que existe un alto porcentaje de personas en el departamento que consumen agua directamente de los cuerpos de agua, sin ningún tratamiento.  Esto se refleja en el hecho, de que sólo once municipios del departamento cuentan con sistemas de potabilización de las aguas.  
Para hacer frente a esta crítica situación, la Corporación Autónoma Regional del Magdalena conjuntamente con el departamento y los municipios adelantan el Plan de Acueducto y Alcantarillado del Departamento, proyectado para los años 2005 – 2015, con el cual se espera incrementar la cobertura de saneamiento básico de 23% a 85% en las cabeceras municipales inicialmente, lo cual redundara positivamente en los ecosistemas continentales y marinos. Es de destacar la experiencia de búsqueda de soluciones alternativas para la disposición de aguas residuales en el resguardo indígena Chimila (Valles y Colinas del Ariguaní) e igualmente la solución para el abastecimiento de agua potable de estas comunidades.
Por otra parte, el manejo y disposición final de residuos sólidos en los municipios de la jurisdicción es muy deficiente, lo cual contribuye a la contaminación del suelo y cuerpos de agua. En el departamento se producen aproximadamente 16.000 ton/año de residuos sólidos domésticos, de los cuales sólo el Distrito de Santa Marta dispone adecuadamente, en un relleno sanitario operado según las disposiciones normativas vigentes.  Los desechos hospitalarios son enterrados sin ningún tipo de tratamiento y en la mayoría de los casos los residuos especiales de mataderos son arrojados directamente al alcantarillado sin tratamiento previo. De estos últimos, el mayor impacto ambiental negativo que se genera con esta actividad, es el ocasionado por el mal manejo de las aguas residuales, sangre, estiércol, grasas, cebos, y otros residuos sólidos, los cuales se vierten en su mayoría a campo abierto, a zona de infiltración o directamente a quebradas y ríos contaminándolos. Para atender esta problemática se dio inicio a la caracterización de los residuos hospitalarios en el departamento del Magdalena, el cual se concluirá en el año 2010.
Entre las acciones realizadas por la Corporación 2007-2009 se destaca la gestión e implementacion de acciones para la solución definitiva del problema de residuos solidos en casi el 70% del departamento (18 municipios), distribuidos en cuatro (4) rellenos regionales y un (1) local, que contarán con la organización y/o fortalecimiento de una empresa prestadora del servicio de aseo para una vida útil de 15 – 20 años. Las regionales son: Sierra Nevada de Santa Marta, municipios  Aracataca, El Retén, Fundación, Zona Bananera y Algarrobo; Humedales del Sur: Santa Ana, San Zenón, Santa Bárbara de Pinto y Pijiño del Carmen; Valles y Colinas del Ariguaní: Ariguaní, Nueva Granada, Chibolo y Sabanas de San Ángel; y Ciénaga Grande de Santa Marta, que vincula a los municipios  de Salamina, Pivijay, Piñón y Cerro de San Antonio.   El local se localiza en el municipio de San Sebastián.
Para control de contaminación atmosférica, en la actualidad, la Corporación cuenta con una red de monitoreo del aire, con 9 puntos de control ubicados en la zona costera del departamento, entre los municipios de Ciénaga y el Distrito de Santa Marta.  

2.2.6. Fortalecimiento del SINA para la Gobernabilidad Ambiental

Las acciones de fortalecimiento del SINA deben enfocarse en las competencias de planificación, regulación, seguimiento, control y evaluación que las distintas entidades deben ejecutar, en las relaciones que deben existir entre ellas, en los flujos de información y en la definición precisa de competencias y jurisdicciones, con el fin de dar cumplimiento a los principios de transparencia, articulación interinstitucional y participación que se han propuesto. 

2.2.6.1. Instrumentos para la gestión ambiental  

ADMINISTRACIÓN DESCENTRALIZADA.- En el año 2001 Corpamag inició un proceso de cambio organizacional y de modernización de la estructura interna que venía operando por espacio de 15 años desde la creación de la entidad, adoptando una estructura interna más plana y horizontal, con Unidades de Gestión sobre el territorio, donde la planeación, la gestión ambiental y el trabajo con la comunidad se consolidan en el marco de una visión integral en cada uno de los cinco (5) ecosistemas o ecorregiones fisiográficas que conforman la jurisdicción de la Corporación y su equipo multidisciplinario. 

El nuevo diseño organizacional que nace del reconocimiento de la multidiversidad natural y cultural de la región, y a su vez, de los contrastantes efectos del progresivo deterioro ambiental, se presenta en la actualidad descentralizado, con grupos interdisciplinarios más cerca de las ecorregiones y municipios,  subsedes de Corpamag que permitan  apropiar líneas de acción concertadas y locales, orientadas al mejoramiento y modernización institucional, y a la reducción del impacto de una cultura de extracción.  

PLANEACIÓN PARTICIPATIVA.- El recurso humano de la Corporación se desplaza por todo el departamento durante el año, conjuntando esfuerzos institucionales y comunitarios, para adelantar proyectos de una envergadura tal, que de manera aislada, a la sola entidad ambiental no le es posible desarrollar.  

PLAN ESTRATÉGICO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL.-  De igual manera, la Corporación trazó y viene implementando su  Plan Estratégico de Educación Ambiental para el departamento del Magdalena que surgió de espacios formales en ámbitos escolares, ONGs, grupos ecologistas, instituciones.  A partir de ese momento se empieza a trabajar con más énfasis en todos los temas de desarrollo sostenible vinculados a la educación ambiental, identificando promotores, líderes, jóvenes, madres comunitarias, organizaciones ambientales, instituciones,  organismos, entre otras,  que permita lograr una articulación del trabajo individual en cuanto a la gestión ambiental. 

Plan de Desarrollo Sostenible de la Sierra Nevada de Santa Marta con Visión Ancestral.-  Dando cumplimiento al artículo 111 de la Ley 1151 de 2007 y por delegación del Ministerio de Ambiente se viene trabajando en la formulación del plan de desarrollo Sostenible para la Sierra Nevada de Santa Marta, la cual cuenta con el apoyo de las Corporaciones del Cesar y La guajira, además de la Fundación PROSIERRA.  Esta actividad viene siendo apoyada por la Secretaria Técnica y grupo técnico del Consejo Ambiental Regional de la Sierra Nevada de Santa Marta.
Los procesos de concertación en la Sierra a partir de otros Planes  han sido un reto para CORPAMAG,  por las características culturales y diversas de los actores que habitan en el ecosistema, donde concurren diferentes instituciones públicas y privadas del orden nacional, regional y local entre las cuales podemos mencionar:  El departamento del Magdalena quien debe propender por su desarrollo económico y social, Corpamag la institución competente para su regulación, ordenamiento y protección desde el punto de vista ambiental en su jurisdicción; 4  municipios, Ciénaga, Aracataca, Fundación y Ariguaní; 1 Reserva Forestal traslapada por los Resguardos Indígenas; 1 Parque Nacional Natural, siendo la Unidad Administrativa Especial del Sistema Nacional de Parques, ente adscrito al Ministerio de Ambiente, el encargado de administrarla;  varias Asociaciones productivas y ONG´s que de una u otra manera vienen trabajando en la Sierra, entre las cuales la más mencionada es la Fundación PRO- SIERRA NEVADA.

En razón a la concurrencia de los diferentes entes públicos, privados y comunitarios que tienen asiento en la Sierra Nevada se han realizado varios esfuerzos con el propósito de definir un esquema organizativo y programático para la conservación y gestión sostenible de este importante ecosistema. Uno de los productos del Plan de Desarrollo Sostenible de la Sierra Nevada será el de identificar este esquema. La creación mediante el artículo 42 de la ley 344 del 27 de diciembre de 1996, del Consejo Ambiental Regional de la Sierra Nevada de Santa Marta (CAR  -  SNSM) como un mecanismo de coordinación institucional, destinado a coordinar las acciones del Plan de Desarrollo Sostenible de la Sierra puede ser uno.  El Consejo incluye la mayoría de los actores sociales presentes en el escenario de la Sierra.  Consta de un Comité Técnico, una Secretaría Técnica (oficina de Enlace de la SNSM), cuya sede se localiza a partir del año 2009 en CORPOGUJIRA, y el Comité Directivo integrado por “Mamus” o autoridades tradicionales indígenas.

En los últimos años, la cultura de participación y  capacidad organizativa y  técnica de las organizaciones de base  de la Sierra Nevada potencian  el desarrollo de una nueva cultura ambiental.  En general,  en la tarea de organización comunitaria se ha avanzado bastante; las organizaciones de base de la Sierra se encuentran  muy comprometidas con los procesos de planeación, desde la iniciativa y diagnóstico de problemas hasta la ejecución y vigilancia del proyecto, comprometiéndose hasta tal punto que se han presentado antecedentes de comunidades indígenas o campesinas que se oponen o controvierten acciones que eventualmente se ejecutan sin la previa concertación.

Las actividades de educación ambiental vienen desarrollándose con mayor coherencia hacia los objetivos propuestos. realizando en la actualidad programas ambientales en los colegios (municipios de Plato, Ariguaní, Tenerife, El Banco, San Sebastián, San Zenón, Santa Ana, Pijiño y Santa Bárbara de Pinto); Capacitación y talleres ambientales en colegios de Plato, veredas de la Sierra Nevada de Santa Marta, en Humedales del Sur.

En los ecosistemas, los PRAES  se vienen implementando como estrategia de sensibilización ambiental y de promoción a la recuperación ambiental del departamento, lo cual ha traído consigo una mayor demanda. Se espera en los años 2010 y 2011 consolidar los PRAES como instrumento de cohesión sobre lo ambiental y pueda generar una mayor gobernabilidad institucional en las regiones.

Igualmente, para los años 2010 y 2011 los PROCEDA, Proyectos Ambientales Ciudadanos serán estrategias interinstitucionales en la resolución conjunta de problemas ambientales locales.

2.2.6.2. Gestión del conocimiento y de la información  

Desde hace aproximadamente diez (10) años CORPAMAG ha estado trabajando estrechamente con entidades como INVEMAR, y otras Corporaciones Autónomas Regionales, en la implementación de lo que en el año 2000 se consolidó como el Sistema de Información para el Monitoreo y Seguimiento de la Calidad Ambiental de las Aguas Marinas y Costeras del Caribe y Pacífico Colombiano –REDCAM–.  Este fue el primer sistema de información que se integró a nivel nacional dentro del marco de construcción y desarrollo del SIAC.

De igual manera, se ha venido consolidando la infraestructura del sistema de información de cartografía digital del departamento, contando en la actualidad con información que da respuesta a nivel departamental de: i) Cobertura Vegetal; ii) Riesgos y Amenazas Ambientales; iii) Uso de Suelos; iv) Unidades de Paisaje; v) Forestal; vi) Agropecuario; vii) Minero; viii) Geomorfológico; ix) Red Hídrica; x) Protección y Conservación; xi) Cabeceras y Centro Poblados; xii) Red Vial.

En la actualidad, CORPAMAG cuenta además con el sistema de información para monitoreo y seguimiento de la calidad ambiental del aire, el cual permite organizar, procesar y gestionar la información generada por el monitoreo y seguimiento de la calidad ambiental del aire agilizando a conocer el estado del recurso ambiental de estudio.  Aunado a lo anterior, y como parte integral de los módulos desarrollados se da respuesta a la identificación de los niveles de contaminación por regiones y al inventario de fuentes de emisión y de contaminación.

Relacionado con el procesamiento de la información del componente biótico, concretamente fauna silvestre, en la actualidad se cuenta con la base de datos que mantiene actualizada la información de las especies de fauna silvestre decomisadas en el departamento del Magdalena.  

CORPAMAG ha elaborado un plan a 10 años para la completa implementación del sistema de información ambiental del departamento.  Durante este tiempo se tiene previsto la adquisición y actualización de infraestructura teleinformática y el desarrollo de los diferentes módulos que integrarán el sistema. 

2.2.6.3. Optimización de los procesos de licenciamiento

Como aporte al fortalecimiento de los procesos de la Corporación, el año inmediatamente anterior, se trabajo en la construcción e implementación del sistema de información para manejo de los datos de los procesos de licenciamiento.  Este sistema ha sido denominado por CORPAMAG Tramite para el Uso y Aprovechamiento de los Recursos Naturales Renovables del Departamento del Magdalena.  Este módulo integra toda la información generada por el proceso y permite hacerle seguimiento y trazabilidad al mismo.

En la actualidad, como mejora al sistema implementado, y como parte del plan operativo del Equipo de Sistemas. Desde el año 2007 se tiene integrarlo con el módulo de control y seguimiento y ampliar el alcance del sistema yendo desde el inicio del tramite hasta las actividades de control y seguimiento de los resultados, permitiendo hacer la gestión de liquidación, facturación y recaudo a que haya lugar.

2.3. CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS INTERNACIONALES

Adicional al cumplimiento de los compromisos internacionales que ha asumido el Gobierno Nacional en el campo ambiental, la mayoría de los cuales se reflejan en la formulación y desarrollo de las Políticas Ambientales emanadas del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, la Corporación Autónoma Regional del Magdalena de manera particular ha asumido compromisos con la Convención RAMSAR y el cumplimiento de las Metas del Milenio en el departamento del Magdalena, como se describe a continuación. 

2.3.1. Convención RAMSAR

En el año 1999 el Ministerio de Ambiente, solicitó a la Convención RAMSAR el reconocimiento de La CGSM como Reserva de la Biosfera y Humedal RAMSAR y a la Sierra Nevada de Santa Marta como Reserva de la Biosfera, con el propósito Promover y Fortalecer su manejo y uso sostenible, a través de la implementación de acciones y programas orientados al uso racional y conservación de los humedales y su entorno con la participación activa de los actores sociales e institucionales, con el fin de garantizar servicios ambientales para el desarrollo regional.

Como resultado de la aceptación de dichas solicitudes, la Corporación asumió los siguientes compromisos a cumplir en 15 años a partir del  2003, a saber:

Manejo, Recuperación y Conservación de Ecosistemas.
· Mantenimiento de la dinámica hídrica, principalmente de los caños que conforman los humedales de la CGSM y del sur del departamento.
· Ordenamiento del recurso pesquero con las comunidades de pescadores de la ecorregión.

· Protección, conservación y restauración de ecosistemas de la ecorregión

· Manejo y conservación de especies silvestres en la ecorregión 

Mejoramiento de la Calidad de Vida.
· Alternativas productivas

Impulso a la Gestión Ambiental Regional para Fortalecer la Administración de los Recursos Naturales.
· Ordenamiento Territorial 

· Coordinación Interinstitucional

A la fecha, la Corporación ha cumplido con las siguientes acciones:

Manejo, Recuperación y Conservación de Ecosistemas.

Mantenimiento de los caños Aguas Negras, Renegado, Clarín, Torno, Almendros y Alimentador. En estos caños se han removido aproximadamente 1.500.000 metros cúbicos de sedimentos. El 70% del dragado se hizo  con recursos de la sobretasa ambiental (Ley 981 de 2005) para la Ciénaga Grande, a través de la cual se financia el Plan de Mantenimiento.

Ordenamiento del recurso pesquero con las comunidades de pescadores de la ecorregión.

Se formularon los Planes de Ordenamiento Pesquero de las ciénagas Cerro de San Antonio y El Sapo e igualmente se retomara en el año 2010 el Plan de Ordenamiento Pesquero de la CGSM conjuntamente con las comunidades organizadas de la ecorregión. (GRANPES, ASOCOCIENAGA, FEDERACION Y AGEPIS). 

Protección, conservación y restauración de ecosistemas de la ecorregión

La recuperación del ecosistema del bosque de manglar como principal sustento de la productividad pesquera y el restablecimiento de balance hídrico en la Ciénaga Grande es resultado del mantenimiento de caños. Una vez iniciado el proyecto de recuperación de la Ciénaga Grande y consolidado a partir del año 2005 la cobertura del bosque de manglar paso de 23.480 hectáreas existentes en el año 1998 a 29.810 hectáreas en el año 2008, lográndose un incremento por regeneración natural de 6.330 hectáreas 

Alternativas productivas

Durante el Trienio 2007-2009 se diseñaron e implementaron concertadamente con las comunidades pesqueras de la Ciénaga Grande de Santa Marta cuatro (4) proyectos productivos sostenibles acuícola en la ecorregión, como estrategia de conservación. Igualmente se dieron inicio en este Trienio cinco (5) nuevos proyectos.
Para el Plan de Acción 2007-2011, se seguirá trabajando en función a los compromisos relacionados con la protección del humedal CGSM a partir del seguimiento, manejo y control de vertimientos domésticos e industriales producidos por las poblaciones y los sectores productivos del área y vertidos al complejo cenagoso. Igualmente se promoverán nuevos proyectos productivos sostenibles dirigidos principalmente a  las comunidades agrícolas y pesqueras del área con el apoyo de universidades de la región.
2.3.2. Metas del Milenio

En cumplimiento de lo dispuesto en la resolución 643 del 2004, la Corporación asumió el compromiso en el PAT 2007-2009, de orientar la planificación y gestión ambiental del departamento del Magdalena en función de los seis objetivos de desarrollo sostenible que orientan la gestión ambiental nacional y regional y los indicadores de resultados asociados a éstos.  Todo ello, en la perspectiva de contribuir al cumplimiento de las Metas del Milenio con las cuales se comprometió la Nación en la Asamblea de las Naciones Unidas en el año 2000.  El balance de los objetivos de desarrollo sostenible es el siguiente:

-
Consolidar las acciones orientadas a la conservación del patrimonio natural, relacionado con la Meta del Milenio “Incorporar los principios del desarrollo sostenible en las políticas y programas nacionales y revertir la perdida de recursos del medio ambiente”.  Este objetivo presenta los siguientes indicadores en el departamento: 

· 56.000 hectáreas en áreas protegidas con régimen especial representados en la nueva área de manejo especial del SIRAP en el complejo cenagoso de Zarate-Malibú-Veladero, en los municipios de Plato y Santa Bárbara de Pinto.

· 910 hectáreas de incremento de la cobertura vegetal, representadas en 910 ha. en las cuencas de los ríos Piedras, Manzanares, Frío, Guachaca y Aracataca y como resultado de saneamiento de resguardos indígenas en la Sierra Nevada de Santa Marta; 6.000 nuevas hectáreas por regeneración natural de la cobertura del bosque de manglar en la Ciénaga Grande de Santa Marta, como resultado de la apertura y mantenimiento de los caños que componen el sistema hidráulico durante los años 1998-2011;  

-
Disminuir el riesgo por desabastecimiento de agua y Reducir los efectos en la salud asociados a problemas ambientales.  Estos objetivos se relacionan con las Metas del Milenio orientadas a “reducir a la mitad, para el año 2015, el porcentaje de personas que carecen de acceso a agua potable y reducir en 2/3 partes la mortalidad de niños menores de 5 años”.  Sus indicadores son los siguientes en el departamento del Magdalena:

· En el departamento existen  830.000 personas en alto riesgo por desabastecimiento de agua de las cuales el 55%,  que equivalen a unas 450.000 personas están en riesgo principalmente por problemas operacionales en la prestación del servicio de agua potable y 380.000 personas que equivalen el 45% por carencia o por deficientes fuentes abastecedoras principalmente en periodos de año seco. 
· El compromiso institucional se asume a partir de la vinculación al Plan Departamental de Agua del Departamento del Magdalena, con lo cual se busca garantizar la oferta hídrica requerida para el consumo humano a partir de acciones de planificación, reforestación y regeneración natural y obras de control de erosión y fortalecimiento.
· En el marco del Plan Ambiental se asume el compromiso de fortalecer los programas de educación y sensibilización del uso del recurso, así como de uso eficiente del agua.
-
Racionalizar y optimizar el consumo de recursos naturales renovables.  Este objetivo se encuentra relacionado, igualmente, con la Meta del Milenio “Incorporar los principios del desarrollo sostenible en las políticas y programas nacionales y revertir la perdida de recursos del medio ambiente”.

-
Reducir los efectos en la salud asociados a problemas ambientales.  Objetivo relacionado con la Meta del Milenio “reducir en 2/3 partes la mortalidad de niños menores de 5 años”, con los siguientes indicadores:

· La tasa de morbilidad y mortalidad por Infección Respiratoria Aguda -IRA- en el departamento en el año 2005 fue de 43 y 89 respectivamente, que con respecto al año 2004 que fue de 57 y 118, se redujo en un 32% para ambos casos.

· En el departamento se generan aproximadamente unas 600 ton./día de residuos sólidos domiciliarios, de los cuales el 45% o sea unas 270 ton./día son dispuesto adecuadamente. En este sentido la Corporación asume el compromiso de apoyar la gestión y financiación de proyectos encaminados al manejo racional de los residuos sólidos. La meta es financiar cuatro (4) proyectos regionales de rellenos y garantizar la clausura y postclausura de los botaderos a cielo abierto.
-
Disminuir la población en riesgo asociado a fenómenos naturales.  Este objetivo se encuentra relacionado con la Meta del Milenio de “Incorporar los principios del desarrollo sostenible en las políticas y programas nacionales y revertir la perdida de recursos del medio ambiente”, y presenta los siguientes indicadores en el departamento: 

· De acuerdo con datos de la gobernación del Magdalena se presentan entre 50.000 a 70.000 familias damnificadas por las inundaciones ocasionadas por desbordamiento del río magdalena y otros ríos que provienen de la Sierra Nevada de Santa Marta,  afectando aproximadamente a 16 municipios. En menor proporción se presentan afectaciones por “tornados”. Un problema que se presenta por acción natural o por incidencias antrópicas se relaciona con los incendios forestales.
2.4. 
ARMONIZACIÓN CON LAS POLÍTICAS DE DESARROLLO NACIONAL, DEPARTAMENTAL Y MUNICIPALES

Los procesos de planificación y gestión ambiental del departamento del Magdalena llevados a cabo por CORPAMAG, se han signado en todo momento a las políticas de desarrollo propuestas por el Plan Nacional de Desarrollo relacionadas con la misión institucional.  Observando que su estructuración y ejecución se establezca en armonía con las estrategias de desarrollo departamentales en la perspectiva de fortalecer las relaciones intergubernamentales de complementariedad, subsidiaridad, apoyo y concurrencia de los gobiernos locales.

En este orden de ideas, la articulación de la gestión ambiental de la Corporación con las Políticas de Desarrollo Nacional se ha constituido en una estrategia fundamental en la movilización y canalización de recursos del nivel central para potenciar la inversión de la entidad en el departamento, teniendo en cuenta la situación financiera de la Corporación que la clasifica entre las autoridades ambientales regionales de menores recursos financieros en el Sistema Ambiental Nacional.  Ello permitió a la Corporación durante el trienio 2007-2009 ejecute recursos de inversión por $68.157  millones de pesos, de los cuales $42.227 corresponden a gestión adicional ya que lo programado inicialmente para el trienio fue de $25.330 millones de pesos que representa 1.67% de incremento.

A nivel departamental, la armonización se ha materializado a través de las siguientes líneas estratégicas con que se estructuró y ejecutado el Plan de Desarrollo Departamental para el período gubernamental 2008–2011:

1. Magdalena con calidad de vida y equidad social

OBJETIVO: Ampliar las capacidades y oportunidades sociales y socio-económicas para la población más pobre y vulnerable.

2. Territorio de la Reconciliación

OBJETIVO: Cimentar una convivencia pacífica, solidaria y con seguridad en el fortalecimiento de la confianza e integralidad en el manejo del riesgo.

3. Medio ambiente sano

OBJETIVO: Potenciar el medio ambiente y el patrimonio natural como base de la calidad de vida y el crecimiento económico.

4. Economía más productiva y competitiva

OBJETIVO: Mejorar las condiciones y factores para una economía más competitiva, v productiva y generadora de empleo.

5. Buen gobierno y ciudadanía responsable

OBJETIVO: Robustecer la eficacia, eficiencia, transparencia y viabilidad fiscal de la gestión pública territorial y la participación comunitaria.

A nivel municipal, se ha propiciado la articulación los Planes de Acción-PA y los Planes Desarrollo Municipales, a partir de las coincidencias entre los objetivos y líneas estratégicas de cada uno, con el fin de garantizar la articulación entre las acciones prioritarias.  En este sentido la concertación del PA ha permitido la construcción en doble  vía de los PDM, permitiendo incidir en su formulación, y poder garantizar acuerdos programáticos regionales soportados por actas de compromisos en temas tales como saneamiento básico, estaciones piscícolas, viveros regionales, ordenación de cuencas y recuperación y mantenimiento de humedales.  

2.5. PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL 

Las líneas estratégicas de acción del PGAR 2002-2012 con sus correspondientes áreas programáticas, se proponen como el eje articulador del sistema de planificación de las entidades territoriales del departamento y de los espacios de encuentro entre los esfuerzos del sector público, el sector privado y la acción organizativa de la sociedad civil para encausar el desarrollo del departamento bajo los principios del Desarrollo Sostenible
. Transcurridos ocho años de la concertación e institucionalización del PGAR en el departamento del Magdalena, el balance en la ejecución de sus líneas estratégicas de acción es el siguiente:
· Protección y rehabilitación de los ecosistemas estratégicos del departamento del Magdalena.  Esta línea de acción presenta un nivel de ejecución del 40 %.  Acciones que a la fecha han debido ejecutarse como, Protección y rehabilitación de la Ciénaga Grande de Santa Marta, Mantenimiento de humedales del Sur, y recuperación de cuencas y microcuencas.  Este último proyecto es el que presenta mayor retraso por razones financieras.  El logro más importante este frente de trabajo lo constituye la  experiencia acogida durante la ejecución del Proyecto Rehabilitación y mantenimiento de la Ciénaga Grande de Santa Marta. 

· Promoción de procesos de desarrollo e innovación tecnológica en las actividades agropecuarias, agroindustriales, turísticas y portuarias que sustentan la base económica del departamento. Esta línea de acción presenta un nivel de ejecución muy bajo por razones asociadas a priorización durante las mesas de concertación, especialmente para el sector turismo.  El logro más importante este frente de trabajo lo constituye tal experiencia relacionada con la dinamización de la política de mercados verdes a nivel local y los convenios de producción más limpia con el sector puertos y palmicultor.

· Mejoramiento de las condiciones de calidad de vida de los asentamientos humanos del departamento, a través de la dotación de la infraestructura y ampliación de los niveles de accesibilidad de la población a los servicios públicos, sociales y de recreación. Esta línea de acción presenta un buen nivel de ejecución en razón a los avances en la gestión de la Corporación para la construcción de rellenos sanitarios regionales en más de la mitad de los municipios del departamento; así mismo para el fortalecimiento de las empresas de servicios públicos municipales, siendo este proyecto el logro más importante de la Corporación en esta línea temática.

· Reducción de las condiciones sociales y políticas que hacen eco en el departamento del Magdalena al conflicto armado que enfrenta el País, a través del fortalecimiento de los procesos democráticos. Esta línea de acción presenta un nivel de ejecución medio, a través de las acciones de concertación ejecutadas para la formulación de los PATS, Planes de ordenamiento y manejo de cuencas, y ordenamiento ancestral indígena de la Sierra Nevada de Santa Marta. 

· Desarrollar una cultura investigativa que posibilite un mejor conocimiento de nuestras potencialidades, recursos y alternativas de desarrollo. Esta línea de acción presenta un nivel de ejecución del 30 % con la ejecución de acciones concretadas en el Proyecto Educación Ambiental y Participación Ciudadana.  

· Reconocimiento de la autonomía administrativa, fiscal y política de los grupos étnicos en el manejo de sus territorios ancestrales bajo criterios propios de su cultura, tradiciones y autoridades propias. Esta línea de acción presenta un nivel de ejecución muy importante, porque se desarrolló una gran concertación con las comunidades indígenas para compartir las diferentes visiones que se tienen sobre el territorio Sierra Nevada de Santa Marta.  

3. SÍNTESIS AMBIENTAL.

El diagnóstico ambiental del PGAR, realizado en el 2002 con una perspectiva de planeación de nueve años, establece el estado de los recursos naturales renovables y del ambiente, identifica y caracteriza los problemas, las potencialidades ambientales y proyecta las repercusiones de las dinámicas del desarrollo sobre los recursos naturales renovables y el ambiente en el departamento del Magdalena.  Por tanto, se constituye en el marco de referencia para realizar la síntesis ambiental del departamento del Magdalena, al contrastarlo con el balance de la gestión ambiental
 realizada por la Corporación, descrita ampliamente en el numeral 2 del presente documento.   Esta síntesis ambiental la constituye igualmente la formulada para el Plan de Acción 2007-2009,  complementa a partir de la definición de nuevos desafíos a atender para las vigencias 2010 y 2011, principalmente en lo relacionado a la gestión del riesgo, manejo de residuos peligros (hospitalarios).  

En este orden de ideas, la síntesis ambiental del departamento del Magdalena, se constituye en el “norte” que ha de orientar el “qué hacer” del Plan de Acción justado de la Corporación Autónoma Regional del Magdalena para el período 2007-2011, en la perspectiva de continuar con la ejecución de las líneas de acción estratégicas del PGAR y de las acciones programáticas del PAT 2007-2009, al tiempo que pueda responder a los retos que el contexto nacional y regional le imponen al desarrollo económico y social del departamento.  Contexto en el cual, la Corporación tiene la misión institucional de vislumbrar alternativas y generar las condiciones ambientales para el desarrollo sostenible del mismo.

Del análisis de los resultados de los procesos de gestión ambiental adelantados en el departamento a la luz del diagnóstico del PGAR 2002-2012 y el PAT 2007-2009 y de los resultados de validación de los talleres realizados en los ecosistemas departamento e instituciones, se concluye que la problemática ambiental del departamento del Magdalena se encuentra signada en la actualidad por cinco tendencias que han de concentrar los esfuerzos de la planificación y la gestión en el periodo 2007-2011 a saber
:

· Creciente presión social sobre los recursos naturales.

El desarrollo económico y social del departamento del Magdalena históricamente ha estado ligado al uso y del aprovechamiento de los recursos naturales en general. Los bienes y servicios producidos por ecosistemas como la Sierra Nevada de Santa Marta, Ciénaga Grande de Santa Marta, humedales del sur del departamento al igual que la zona costera sobre el mar Caribe han constituido una fuente de recursos en la cual cerca de 100.000 familias han dependido y ha sido igualmente una oportunidad para el desarrollo del departamento.

Sin embargo las escasas alternativas para la generación de empleo y desarrollo productivo con valor agregado sumado a la ausencia de una visión integral de desarrollo a partir de la ventajas comparativas que tiene el departamento para actividades como turismo, agroindustria y desarrollo portuario han generado una presión cada vez más constante y severa sobre los recursos naturales renovables. Factores como a pobreza inducen necesariamente a presiones sociales sobre los recursos naturales, generando con ello pérdida de biodiversidad. Ejemplo de ello es la cada vez más creciente personas dedicadas al aprovechamiento insostenible del recurso íctico principalmente en ciénagas lo cual ha repercutido negativamente en la disponibilidad de este recurso.

· Desestabilización de la oferta de bienes y servicios ambientales para el desarrollo económico y social del departamento del Magdalena.

La creciente presión social sobre los ecosistemas y recursos naturales viene generando la insostenibilidad de procesos productivos viables para el departamento del Magdalena. En los últimos años la reducción de la oferta hídrica para el desarrollo agroindustrial en la zona bananera por ejemplo, viene generando traumatismos ambientales que limitan el crecimiento de sectores productivos como el banano y la palma. La crisis de la oferta hídrica ha puesto en evidente peligro el desarrollo turístico en algunas áreas importantes del departamento. Las alteraciones de los ecosistemas como consecuencia de las acciones antrópicas ha contribuido notoriamente a la ruptura de procesos ecosistémicos generadores de bienes y servicios ambientales. El desecamiento de ciénagas y humedales para el desarrollo de las actividades ganaderas es en la práctica una forma de romper los equilibrios naturales y con ello la insostenibilidad de muchos otros procesos de desarrollo.

· Incremento de las dinámicas ambientales urbanas en las necesidades del desarrollo local.

Los procesos de urbanización y el paso de departamento rural a urbana, en los últimos 25 años, ha generado dinámicas que vienen transformando el paisaje urbano y con ello la calidad de vida urbana de los municipios. Estos problemas ambientales urbanos se expresan en la ocupación de rondas de ríos, la contaminación del aire, el colapso de los servicios públicos, la ocupación del espacio público y la transformación del paisaje natural urbano. La crisis del campo sumado al desplazamiento forzoso como consecuencia del conflicto armado ha generado zozobra en el desarrollo urbano de ciudades como Fundación, Aracataca, Ciénaga y el Distrito de Santa Marta entre otros.

· Predominio de una visión sectorial de la gestión ambiental en el departamento.

De otro lado la problemática ambiental viene abordándose sistemáticamente de manera desarticulada y poco integral. Una de las consecuencias de la débil coordinación interinstitucional para la gestión ambiental es la manera parcelada y nada sinérgica de la acción, a través de las entidades encargada de resolver y mitigar los problemas ambientales del departamento. La ausencia de una visión integral de desarrollo del departamento ha generado un caos en la gestión ambiental y con ello la desarticulación que hoy se evidencia en el departamento del Magdalena.

· Desconocimiento de las oportunidades que brinda el capital natural para el desarrollo económico y social del departamento. 

Las oportunidades que brinda el departamento por su ubicación geoestratégica para el desarrollo económico y social de sus gentes ha sido un elemento ausente en todas las agendas estratégicas desarrolladas. Esta situación tan evidente es producto de la ausencia de una verdadera visión de desarrollo integral del departamento y de la falta del conocimiento ambiental del territorio y de sus ecosistemas. La presencia de cuatro parques naturales, dos reservas de la biosfera, un humedal RAMSAR, 220 kilómetros de franja costera, 1.350 kilómetros cuadrados de espejos de agua y la presencia de los ecosistemas estratégicos Sierra Nevada de Santa Marta y Ciénaga Grande de Santa Marta, los bienes y servicios que estos proveen, han sido oportunidades que a la fecha no han sido consideradas en las estructuras programáticas de la acción institucional.

Si bien estas cinco tendencias constituyen los principales elementos causales de la problemática ambiental del departamento, se identificaron debilidades institucionales que debilitan la gobernabilidad de la gestión pública ambiental en el departamento. De igual manera la falta de sentido de pertenencia hacia el entorno y la escasa sensibilidad hacia los recursos naturales son otros elementos que contribuyen con la problemática.

A continuación se exponen las acciones operativas que si bien no pretenden resolver las problemática, contribuirán con su mejoramiento

4. ACCIONES OPERATIVAS

4.1. OBJETIVOS

· Consolidar las acciones orientadas a la conservación del patrimonio natural del departamento del Magdalena, a través de la intervención directa y de la incorporación de determinantes ambientales en los procesos de formulación y gestión de las políticas de desarrollo territorial, en la perspectiva de revertir la pérdida de suelo por desertificación y del hábitat de la biodiversidad. 

· Disminuir el riesgo por desabastecimiento de agua para aproximadamente 1.100.000 personas,  de los ecosistemas Sierra Nevada de Santa Marta, Humedales del Sur, Zona Costera, y Valles y Colinas del Ariguaní de importancia estratégica para el desarrollo del sector agropecuario del Magdalena.

· Reducir los efectos en la salud humana asociados a la presencia de problemas ambientales en el entorno de 30 centros urbanos, donde residen aproximadamente 776 mil  personas.

· Racionalizar y optimizar el consumo de recursos naturales renovables en los procesos productivos que configuran la base económica del departamento.

· Promover la generación de empleos e ingresos por el uso sostenible de la biodiversidad y sistemas de producción sostenible, a través del apoyo en la constitución de diez (10) empresas de base comunitaria vinculadas al Programa de Mercados Verdes.

· Disminuir en  un 5% la población en riesgo asociado a fenómenos naturales. 

· Propiciar el fortalecimiento institucional de los actores del SINA en el departamento.

4.2. PROGRAMAS Y PROYECTOS

4.2.1. Protección y Rehabilitación de Ecosistemas

Este programa está orientado a la protección, conservación y rehabilitación del patrimonio natural del departamento, para potenciar la oferta de bienes y servicios ambientales que se requieren para garantizar la sostenibilidad del desarrollo económico y social del Magdalena.  Para tal efecto se establecen los siguientes objetivos:

· Declaración de 56.000 nuevas hectáreas del complejo cenagoso Zárate – Malibú, Veladero,  como área protegida con régimen especial, en el marco del proceso de fortalecimiento del SIRAP, con su plan de manejo formulado.

· Delimitación, ordenamiento, zonificación, reglamentación y declaración de 40.000 hectáreas de zonas amortiguadoras del Parque Nacional Tayrona y Vía Parque Isla Salamanca, de acuerdo con la reglamentación que expida el Gobierno Nacional. 

· Recuperación y conservación de 558.000  hectáreas de los humedales de los ecosistemas Valles y Colinas del Ariguaní, Humedales del sur (incluye Chilloa) y Ciénaga Grande de Santa Marta, a través de la  reforestación  de sus zonas de protección, obras de dragado, revegetalización de manglar, limpieza y saneamiento manual de caños y quebradas y procesos de ordenamiento pesquero, para el mantenimiento de su conectividad y la recuperación de su sistema hídrico.

· Elaboración e implementación del plan para la protección y manejo del hábitat natural de cuatro (4) en peligro de extinción.

Para el cumplimiento de estos objetivos, se desarrollarán los siguientes proyectos:

4.2.1.1. Conformación del sistema de áreas protegidas.

· Declaración del área protegida Zárate – Malibú y Veladero, con formulación de Plan de Manejo.

· Delimitación, ordenamiento, zonificación, reglamentación y declaración de las zonas amortiguadoras de Parque Nacional Tayrona y Vía Parque Isla Salamanca.

4.2.1.2. Conservación y rehabilitación de humedales.

· Reforestación de áreas de protección de ciénagas y caños del sur del departamento del Magdalena.

· Dragado y mantenimiento mecánico de ciénagas, caños, quebradas y ríos del departamento del Magdalena.

· Recuperación, mantenimiento y conservación de los caños del complejo deltaico estuarino del río Magdalena.

· Recuperación Ambiental del complejo cenagoso Chilloa.

· Limpieza y saneamiento manual de ciénagas y caños.

· Repoblamiento de manglar.

· Implementación del proceso de ordenamiento pesquero en la Ciénaga Grande de Santa Marta, Ciénaga de Cerro de San Antonio y ciénaga del Sapo, en Pinto.

4.2.1.3. Protección de hábitat de especies amenazadas. 

· Implementación del Plan para la protección y manejo del hábitat natural de especies amenazadas (tortugas marinas, guartinaja y loro picorrojo).

· Investigación sobre la biodiversidad de especies en la Sierra Nevada de Santa Marta.

4.2.2. Determinantes ambientales en el uso y ocupación del territorio

Este Programa está orientado a promover y garantizar la participación de los distintos actores del desarrollo departamental en las decisiones sobre el uso, ocupación y localización de actividades en el territorio en el departamento del Magdalena; de tal forma, que se reconozcan las particularidades de los ecosistemas y las condiciones culturales que allí se expresan, como factores condicionantes y determinantes de las mismas, a partir de los siguientes objetivos:

· Promover el ajuste del 50% de los POT de los municipios del departamento a partir de la definición de los determinantes ambientales que garanticen la protección de las estructuras ecológicas, la biodiversidad y la oferta de recursos naturales; así como el mejoramiento de las condiciones ambientales en los centros urbanos y minimizar las amenazas de riesgo de origen natural para la población.

· Promover la incorporación de criterios de sostenibilidad ambiental en el manejo y uso eficiente del suelo rural y lucha contra la desertificación y la sequía, en los POT de 15 municipios de las zonas de desarrollo agropecuario del departamento del Magdalena.  (Ecosistemas humedales del Sur y Valles y Colinas)

· Contribuir con la conservación y recuperación y manejo del bosque del manglar a través de la formulación  y adopción del Plan General de Ordenación Forestal para la Ciénaga Grande de Santa Marta, con una extensión aproximada de 26.000 hectáreas.

· Apoyar el manejo sostenible de la Sierra Nevada de Santa Marta con su correspondiente Agenda Ambiental que incluya la visión de ordenamiento indígena y campesina.

· Apoyar acciones que permitan caracterizar y conocer sobre la dinámica costera que bordea los municipios de Santa Marta, Ciénaga y Pueblo Viejo como factor de prevención de riesgo.

· Desarrollar agendas estratégicas para la recuperación de humedales en la Ciénaga Grande de Santa Marta y Sur del departamento.

Para el cumplimiento de estos objetivos, se desarrollarán los siguientes proyectos:

4.2.2.1. Planificación y gestión de regiones estratégicas.

· Promoción de ajuste a los POTS municipales

· Promoción de criterios de sostenibilidad ambiental en el manejo y uso eficiente del suelo rural de las zonas de desarrollo agropecuario en los ecosistemas Humedales del Sur y Valles y Colinas del Ariguaní.

· Formulación del Plan General de Ordenación Forestal para la Ciénaga Grande de Santa Marta.

· Estudio sobre la dinámica costera que bordea los municipios de Santa Marta, Ciénaga y Pueblo Viejo.

· Formulación de los planes de manejo de los acuíferos de la Zona Bananera, para orientar su uso y aprovechamiento sostenible.
· Elaboración de estudios y diseños para la recuperación de humedales en los ecosistemas Ciénaga Grande de Santa Marta y Sur del Departamento.
4.2.2.2. Agenda ambiental con comunidades indígenas y campesinas.

· Plan de Desarrollo Sostenible de la Sierra Nevada de Santa Marta.

· Saneamiento ambiental en las comunidades indígenas Chimilas en el municipio de San Ángel.
4.2.2.3. Gestión ambiental urbana

· Formulación del marco de política para la gestión ambiental urbana del departamento del Magdalena.
· Plan piloto de gestión ambiental del riesgo.
4.2.3. Gestión integral del recurso hídrico

Este programa tiene como finalidad la de garantizar la sostenibilidad del recurso hídrico en el departamento del Magdalena, promoviendo la participación de actores sociales e institucionales en la cadena de interrelaciones entre los diferentes componentes naturales y antrópicos que configuran el ciclo hídrico.  

Para tal efecto, se orientará por los siguientes objetivos:

· Planificación de las cuencas ríos de la sierra Nevada de Santa Marta: Ariguaní, Córdoba, Fundación, Manzanares, Tucurinca, Aracataca, y Gaira; además de dar continuidad a  los procesos de ordenamiento y manejo de las cuencas de Piedras y Frío.

· Planificación para  manejo de las ciénagas de Cerro de San Antonio, Zapayán, Buena Vista y caño Schiller.
· Revegetalización y mantenimiento para la protección de cuencas abastecedoras, a través de la reforestación protectora, procesos de regeneración natural, sustitución de cultivos ilícitos y el apoyo a viveros comunitarios.

· Reglamentación de  Dieciséis (16)  corrientes hídricas del departamento para el otorgamiento de permisos de uso del agua.

· Suscripción de acuerdos con los sectores palmero y bananero en torno a la adopción de mecanismos en sus procesos productivos que impulsen el uso eficiente del recurso hídrico y la prevención de la contaminación por vertimientos.

· Fortalecimiento de la red de monitoreo de calidad y cantidad del agua, con énfasis en la Ciénaga Grande de Santa Marta.

Para el cumplimiento de estos objetivos, se desarrollarán los siguientes proyectos:

4.2.3.1. Protección forestal de cuencas.

· Plan de Ordenamiento y manejo de 9 cuencas (POMCAS).

· Diagnóstico y manejo integral de humedales (proyecto componente del Plan de Agua y Saneamiento Básico del departamento del Magdalena).

· Reforestación protectora con mantenimiento de cuencas y microcuencas de la Sierra Nevada de Santa Marta.

· Regeneración natural de cuencas de la Sierra Nevada a través del saneamiento de resguardos y caracterización de sitios sagrados.

· Proyecto Familia Guarda – Bosques.

· Reglamentación de dieciséis (16) corrientes: Canal Vicente Caballero, Río Fundación y Río Magdalena.

· Suscripción de acuerdos con el sector palmero y bananero que impulsen el uso eficiente del recurso hídrico.

· Apoyo a viveros comunitarios municipales, incluyendo el del distrito de Santa Marta.

4.2.3.2. Monitoreo de aguas.

· Fortalecimiento de la red de monitoreo de calidad y cantidad de agua en la Ciénaga Grande de Santa Marta (componente del Plan de Mantenimiento y rehabilitación de la Ciénaga, convenio INVEMAR).

· Estudios topobatimétricos en 17 kilómetros De caños.

4.2.3.3. Agua para el desarrollo económico y social.

· Estudios hidráulicos para la recuperación del Río Ariguaní

· Estudio para el saneamiento básico y agua potable para la comunidad indígena Chimila. Comunidades Issa Oristuna I y II.
4.2.4. Mejoramiento de las condiciones de vida de asentamientos urbanos

Este programa está orientado a fortalecer las relaciones intergubernamentales de complementariedad, subsidiaridad, concurrencia y apoyo, en el marco de las competencias ambientales de las entidades territoriales definidas en la Ley 99 de 1993, para contribuir a mejorar las condiciones de vida de los centros urbanos del departamento del Magdalena por vía del saneamiento ambiental, a través de los siguientes objetivos:

· Apoyo y seguimiento de los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos –PSMV-. De los municipios del departamento.

· Incrementar en un 20% el número de sujetos responsables del pago de la Tasa Retributiva e iniciar el cobro de la Tasa de Uso del Agua.

· Disminuir el vertimiento del 5%  de la carga contaminante de DBO y el 5%  de SST en tales humedales y cuerpos de agua del departamento del Magdalena. 

· Disponer adecuadamente 128 ton/día de los residuos sólidos domésticos generados en las cabeceras municipales del departamento, más las 280 ton/día en el distrito de santa marta,  corresponde a un incremento del 68% de residuos sólidos dispuestos adecuadamente frente a la producción total del departamento.

· Registro del 50%  de los generadores de residuos hospitalarios.
· Gestión para el cierre de 18 botaderos a cielo abierto.
Para el cumplimiento de estos objetivos, se desarrollarán los siguientes proyectos:

4.2.4.1. Sistemas de tratamiento de aguas residuales.

· Asesoría para la gestión ambiental urbana (proyecto componente del Plan de Agua y saneamiento básico del departamento).

· Formulación y seguimiento a los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos – PSMV.

· Gestión para el incremento del número de sujetos responsables del pago de la Tasa Retributiva e inicio del cobro de la Tasa por uso del Agua.

· Gestión para la disminución del vertimiento de la carga contaminante de DBO y SST en los cuerpos de agua del departamento del Magdalena.

· Apoyo a la construcción de sistemas de tratamiento de vertimientos de la pulpa del café en la Sierra Nevada de Santa Marta. (Proyecto RAIN FOREST).

4.2.4.2. Residuos sólidos.

· Macroproyecto para la gestión integral de residuos sólidos en las subregiones CGSM, SNSM, Valles y Colinas y Humedales del Sur.

· Estudio para ubicación de nuevas áreas potenciales para rellenos sanitarios.
· Proyecto de clausura y postclausura de los botadero a cielo abierto en las cabeceras municipales del departamento.

· Plan de acción para el seguimiento y monitoreo de los residuos hospitalario en el departamento del Magdalena.
4.2.4.3. Equipamiento urbano.

· Apoyo para la construcción de sistemas de tratamiento de aguas residuales de mataderos.

· Arborización del espacio público urbano en los municipios del departamento del Magdalena.
· Apoyo para el mejoramiento ambiental de la ronda del arroyo El Coquero en el municipio de Ariguaní.
4.2.5. Control, seguimiento y monitoreo a los recursos naturales renovables

Las acciones de este programa están encaminadas a ejercer las funciones de máxima autoridad ambiental del departamento,  a través de la promoción y el manejo sostenible de los recursos naturales renovables mediante la administración, seguimiento, control y vigilancia conforme al ordenamiento legal y a las directrices impartidas por el Ministerio del Ambiente, de igual manera el de promover la competitividad y facilitar el acceso de los sectores productivos a los mercados nacionales e internacionales, por vía del mejoramiento de la gestión ambiental en sus procesos de producción.   Sus objetivos son los siguientes:

· El incremento del 10% en el seguimiento de los proyectos productivos activos con licencias, permisos y/o autorizaciones ambientales.

· La concertación, suscripción y acompañamiento de tres (3) nuevos convenios de Producción Más Limpia.

· Fortalecer la Red de Calidad del Aire localizada en el corredor del transporte del carbón.

· Asegurar el tiempo promedio de trámite para la evaluación y expedición de licencias, permisos y autorizaciones ambientales, de acuerdo con los términos establecidos por ley.

· Constitución del grupo de trabajo departamental sobre MSF.

Para el cumplimiento de estos objetivos, se desarrollarán los siguientes proyectos:

4.2.5.1. Calidad ambiental de la producción.

· Control de sectores productivos

· Promoción a convenios de producción más limpia

· Fortalecimiento de la red de monitoreo de la calidad de aire.

· Constitución del grupo de trabajo para MSF

· Clasificación de áreas fuente de contaminación atmosférica (Estatuto de protección de calidad de aire, 948/05). 

· Estudio de deriva de fumigaciones áreas en Zona Bananera.

· Establecimiento del índice de escasez de agua por cuenca de la sierra nevada de Santa Marta para reglamentar el cobro de tasa por uso de agua.

4.2.5.2. Control al tráfico ilegal de los R.N.

· Apoyo para la construcción de estaciones de paso municipales para atención y valoración de fauna silvestre.

· Fortalecimiento del Centro de Atención y Valoración de la fauna silvestre que opera en Santa Marta.

4.2.6. Bienes y servicios amigables con el medio ambiente

Este programa está orientado a promover el uso sostenible de la biodiversidad en el desarrollo económico y social del departamento del Magdalena, a través de acciones concretas que propendan por su conocimiento y conservación; así como, la definición de  mecanismos que promuevan la distribución justa y equitativa del beneficio derivado de su uso.  Para tal efecto, se regirá bajos los siguientes objetivos: 
· Formulación de una agenda departamental de investigación para fomentar el conocimiento del uso potencial de la biodiversidad nativa, a través de la actualización de inventarios, la identificación de especies silvestres promisorias y la transferencia de tecnologías.

· Desarrollar una alianza de trabajo con los Institutos de Investigación vinculados al MAVDT, la cámara de comercio, el SENA y otras entidades de fortalecimiento empresarial, para apoyar la constitución de  siete (7)  empresas comunitarias de mercados verdes que promuevan la generación de empleo.
· Apoyar el Plan de Acción del comité de Mercados Verdes del departamento.
· Promoción del ecoturismo, a través de la promoción de la participación privada y comunitaria en la prestación de servicios ecoturísticos.

Para el cumplimiento de estos objetivos, se desarrollarán los siguientes proyectos:

4.2.6.1. Mercados verdes y ecoturismo.

· Implementación del plan operativo de mercados verdes
 

· Proyecto piloto ecoturístico para la madrevieja del río Buritaca.

4.2.6.2. Aprovechamiento de la biodiversidad.

· Apoyo a proyectos productivos sostenibles 

· Estaciones piscícolas y minizoocriaderos

· Gestión de crédito para proyectos productivos sostenibles en la CGSM

· Construcción de un reservorio para proyecto piscícola

· Repoblamiento piscícola en unidades familiares

· Capacitación en sistemas agroproductivos sostenibles y ordenamiento predial para la conservación de áreas estratégicas y prevención de riesgos. (ECOPETROL)

· Proyectos productivos sostenibles como medidas de compensación en el area portuaria sector de Puerto Palermo, municipio de Sitio Nuevo.
4.2.7. Gestión del riesgo

Este programa tiene el propósito de incorporar la prevención y mitigación del riesgo como criterio de planificación en los procesos de toma de decisión, sobre el futuro económico y social de la nación y de los entes territoriales. Para el próximo cuatrienio se plantea avanzar en las siguientes dos líneas.

· Promover 30  municipios la inclusión del riesgo en sus POT y en sus PDM, de acuerdo a los determinantes ambientales definidos por la Corporación.

· Asesorar 30 municipios en la formulación de planes de prevención y mitigación de desastres naturales.
· Apoyar a cuatro (4) municipios en la incorporación del riesgo en los planes de ordenamiento territorial.
Para el cumplimiento de estos objetivos, se desarrollarán los siguientes proyectos:

4.2.7.1. Control de la desertificación y la sequía.

· Elaborar un proyecto piloto de desertificación
4.2.7.2. Riesgo por amenaza de fenómenos naturales.

· Capacitación y dotación de equipos para el control de incendios forestales.

· Apoyo al plan regional para la prevención y atención de desastres.

· Construcción de un colector aguas lluvias en el sector El Puentecito, municipio de San Sebastián.

· Culminación obras muro de contención río Manzanares, barrio La Tenería.

· Proyecto de recuperación cuenca baja Río Manzanares.

· Construcción de obras de protección para el control de la erosión en la margen izquierda del río Aracataca, sector Villa del Río y arroyo Coquero.

· Construcción de obras para la mitigación del riesgo por inundación generada por la quebrada Bureche, sector de Gaira y Rodadero Sur.

· Construcción de obras para la mitigación del riesgo al sistema de alcantarillado generada por las aguas pluviales en el sector nororiental del distrito de Santa Marta. (Colector de Bastidas)

· Construcción de obras para la reducción de riesgo por desabastecimiento de agua para consumo humano y interrupción de los servicio de alcantarillado y aseo en el marco del Plan Departamental de Agua.
4.2.8. Educación ambiental y participación ciudadana de los actores del SINA

Este programa tiene el propósito de adelantar un esfuerzo planificado para comunicar información y/ o suministrar instrucción a todos los sectores del departamento del Magdalena, para apoyar el desarrollo de actitudes, opiniones y creencias al respecto de la temática ambiental, a la vez que la adopción sostenida de conductas de protección y preservación del medio ambiente, de manera que se minimice lo más que sea posible la degradación del paisaje, la contaminación del aire, agua o suelo, y las amenazas a la supervivencia de otras especies de plantas y animales.

Para el cumplimiento de este objetivo, CORPAMAG desarrollará e implementará el Plan Estratégico de Educación Ambiental, concertado con las comunidades de todo el departamento.
Para el cumplimento del objetivo se desarrollaran las siguientes actividades:

· Implementacion de veintisiete (27) proyectos ambientales escolares en igual número de colegios del departamento.
· Desarrollo de veinte (20) celebraciones ambientales como estrategia para sensibilización ambiental del departamento.

· Desarrollo de cincuenta (50) cines ambientales como estrategia para sensibilización ambiental del departamento.

· Apoyo en la implementacion del componente social en los proyectos desarrollados por la Corporación.
4.2.9. Fortalecimiento Institucional

El Programa de Fortalecimiento Institucional está diseñado mejorar la prestación del servicio a partir del mejoramiento de la infraestructura y del sistema del Sistema de Gestión de la Calidad y la implementación de una serie de herramientas, manuales de procesos y procedimientos, funciones, el Modelo Estándar de Control Interno, y las guías técnicas para la mejora continua en el desempeño institucional, así como el desarrollo de la estrategia de comunicaciones de la institución.
Lo anterior se logrará a través de los siguientes objetivos:

· Implementación, actualización y evaluación del Sistema de Gestión de la Calidad.

· Construcción y adecuación de una sede administrativa propia.
· Garantizar la sostenibilidad financiera de la institución.
· Fortalecer los sistemas de Información.
· Implementacion de la estrategia de comunicaciones como soporte de la gestión institucional.
 Para ello se han planteado los siguientes proyectos:

· Auditorías de calidad y solicitud de certificación.
· Construcción de la sede de CORPAMAG.
· Sistematización de la gestión física y financiera y de la gestión documental y de correspondencia.

· Seguimiento a los ingresos.
· Actualización catastral.
· Implementación del Plan Estratégico del Sistema de Información Ambiental.
· Implementacion del Plan Estratégico de Comunicaciones.
5. PLAN FINANCIERO

Para el Trienio 2007-2009, se estimaron ingresos y gastos por valor de $ 34.045 millones de pesos, lográndose ingresos adicionales por gestión a corte octubre de 2009 por valor de $ 83.049 millones. Como resultado de la gestión se lograron recursos financieros adicionales por $ 40.000 millones que representa un 144% adicional a lo programado en el Plan de Acción Trienal 2007-2009. Los ingresos adicionales correspondieron en un 95% a gastos de inversión. 

Para el cálculo de los recursos financieros para la gestión institucional 2010-2011 se tuvo en cuenta las bases rentísticas  definidas  en la ley 99 de 1993, los aportes de otras entidades y las gestiones realizadas por la dirección.

El Distrito de Santa Marta al igual que los veintinueve (29) municipios del departamento, realizan el cobro  oportuno de la sobretasa del impuesto predial, con destino al medio ambiente, mantienen el porcentaje  actual de la misma y sitúan los recursos a CORPAMAG en forma oportuna. Se ha previsto un incremento anual teniendo en cuenta los índices al precio del consumidor-IPC y los incrementos que puedan presentarse producto de los procesos de actualización catastral cofinanciados con re recursos de la Corporación.
La transferencia de los recursos recaudados por los peajes Ciénaga-Barranquilla (Ley 981 de 2006), con el propósito de recuperar a la Ciénaga Grande de Santa Marta, una vez ajustados sus ingresos para los años 2010 y 2011.
El distrito de Riego de Prado Sevilla a través de las asociaciones de usuarios o quienes manejen la concesión y los acueductos  del departamento, al igual que los otros usuarios legalizan y pagan las tasas por usos de aguas, al igual que los ingresos de tasa retributiva.
La estrategia financiera para el periodo 2010-2011, se centra en hacer más eficaz los mecanismos para el cobro de las tasas compensatorias por el uso de los recursos naturales y la sobretasa predial con lo cual se pretender garantizar la gestión de la Corporación. Igualmente parte de los compromisos financieros de la gestión de los años 2010 y 2011, se garantizan con los recursos dispuestos en el Plan Departamental de Agua.
6. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

CORPAMAG registrará las matrices de seguimiento al PAT emitidas por el  Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, a la vez que los indicadores establecidos en la Resolución 0643 del 2004, y otros que sean reglamentados para este período:

Desde todo punto de vista, el seguimiento y evaluación de resultados es una etapa del ciclo de este Plan, y estará sometido estrictamente a las directrices que surjan del Ministerio en este período.  El seguimiento tendrá los siguientes objetivos:

· Establecer el nivel de cumplimiento del Plan en términos de productos y gestión de la Corporación durante cada año del período.

· .Mejorar la selección, análisis y ejecución de proyectos con el fin de maximizar la efectividad en el uso de los recursos.

· Revisar y analizar el diseño general del PA, las estrategias para la participación, sistema de monitoreo, indicadores definidos, proceso de fortalecimiento institucional, estrategia indígena, planes de manejo, proyectos de reasentamiento voluntario y en general, todo el marco lógico del PA enunciado desde su fase de planeación.

· Verificar el cumplimiento de los objetivos del PA.

· Analizar los resultados sociales, ambientales, ecológicos e institucionales del PA, la respuesta de los beneficiarios o nivel de aceptación.

· Analizar la respuesta institucional de CORPAMAG frente a los retos en la ejecución del PA.

� Formulado durante el trienio 2000-2003.


� Creado mediante el artículo 42 de la ley 344 del 27 de Diciembre de 1996


� Falta el municipio de Zapayán


� Funciones que van desde la provisión y regulación del agua, la producción de oxígeno, la absorción de CO2, hasta la producción de alimentos, esparcimiento, entre otras.


� Según información reportada por la Fundación PROSIERRA Nevada de Santa Marta, en la Sierra, se estima una deforestación del 80% de su extensión, porcentaje que bien puede considerarse para el área total del departamento del Magdalena.


� �HYPERLINK "file:///C:\\PLANEACION%202009\\PlandeAccion\\Anexo1_PGAR.xls"�Anexo 1: Relación existente entre el PGAR y los lineamientos ambientales del Orden Nacional�.





�HYPERLINK "file:///C:\\PLANEACION%202009\\PlandeAccion\\Anexo3_SintesisProblematicaAmbiental.doc"�� Anexo 2: Matriz Tipo para la identificación de problemas�


� Anexo 3: Estructura básica de acciones operativas del Plan de Acción 


� Incluye el Diagnóstico y Manejo Integral de cuencas planteado como componente del Plan departamental de Agua Potable y Saneamiento Básico.





� Incluye Vivero de Santa Marta.





� En el anexo 4 se reportan �HYPERLINK "file:///C:\\PLANEACION%202009\\PlandeAccion\\Anexo5_Compres2004-2006.xls"�Comportamiento Presupuesto de Gastos 2007-2009 y proyección 2010-2011�, en el anexo 4ª se detalla la proyección de ingresos 2007-2011 y en el anexo 4b se presenta el �HYPERLINK "file:///C:\\PLANEACION%202009\\PlandeAccion\\Anexo7_PresupuestoFuentesyUsos.xls"�Proyecto de Presupuesto Vigencia 2007-2011 por Fuentes y Usos�.
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